| TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ |
| --- | --- |

Cần Thơ, ngày 24 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Họ và tên: Huỳnh Tấn Bảo - Thực tập sinh

Đái Sĩ Hào - Thực tập sinh

Nguyễn Khánh Trâm - Thực tập sinh

1. Giới thiệu về đề tài:

- Tên đề tài: Gắn chữ ký vào ảnh/video tài sản NFT theo URL và cảnh báo khi có thay đổi thông số.

- Mục tiêu đề tài:

Ngăn chặn việc sao chép, chỉnh sửa hoặc sử dụng trái phép tài sản số bằng cách liên kết chúng với một URL cụ thể và mã hóa thông tin sở hữu.

Xây dựng cơ chế giám sát tự động để phát hiện bất kỳ thay đổi nào trong thông số của ảnh/video.

Đề tài hướng đến việc ứng dụng trong các lĩnh vực như nghệ thuật số, nội dung sáng tạo, hoặc lưu trữ tài liệu, nơi tính xác thực và quyền sở hữu là yếu tố quan trọng.  Tạo ra một nền tảng hoặc công cụ cho phép người dùng dễ dàng gắn chữ ký số, theo dõi và quản lý tài sản số thông qua URL.

2. Cơ sở lý thuyết:

- NFT (Non-Fungible Token):

NFT là một tài sản kinh tế mã hóa (crypto economy) kỹ thuật số đại diện cho các sản phẩm và dịch vụ vật lý hay kỹ thuật số. NFT là một loại tài sản kỹ thuật số có chứa thông tin về quyền sở hữu được lưu giữ trên blockchain. NFT được dùng để xác thực kỹ thuật số các món hàng như tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm game,… Phần lớn NFT được lưu giữ trên mạng blockchain Etherum hay các mạng blockchain khác như Flow, Solana, Polygon cũng hỗ trợ loại chứng thực số này (Theo Pháp luật & Bạn đọc, CryptoPolitan, 2021).

- Chữ ký số (Digital Signature):

Là một dạng chữ ký số được lưu giữ trên blockchain, công nghệ tương tự cách mà tiền mã hóa (cryptocurrency) hoạt động. Các bằng chứng số (token) đại diện cho tài sản liên kết như tác phẩm nghệ thuật số đóng vai trò xác thực tài sản là duy nhất và là phiên bản gốc. Đó có thể là một file ảnh tĩnh, ảnh động, nhạc hay bất cứ loại tệp tin kỹ thuật số nào (Theo Pháp luật & Bạn đọc, CryptoPolitan, 2021).

- Ứng dụng NFT trong bảo vệ tài sản số:

NFT có thể được ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực, trong nghệ thuật (âm nhạc, video, tranh ảnh…), trò chơi điện tử (giao diện, vật phẩm game)… với bất cứ sản phẩm có thể tồn tại dưới dạng kỹ thuật số (Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, 2021).

Công nghệ chuỗi khối và NFT tạo điều kiện cho những người sáng tạo nội dung cơ hội để kiếm tiền từ sản phẩm của họ mà không phải qua bên thứ ba, nhờ đó, họ cũng trở nên “quyền lực” hơn với sản phẩm của mình. Game thủ có thể chơi game, chế tạo, trao đổi các vật phẩm và bán chúng; những bài hát, album đến với người nghe mà không phải qua Spotify, iTunes… điều này cho phép họ giữ được nhiều lợi nhuận hơn. Bên cạnh đó, người sáng tạo cũng có thể được trả tiền bản quyền bất cứ khi nào sản phẩm của họ được bán lại cho chủ sở hữu mới (Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, 2021).

3. Ý tưởng và giải pháp:

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống cho phép gắn chữ ký số vào ảnh hoặc video dựa trên URL, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và quyền sở hữu tài sản số. Hệ thống sẽ kết hợp các công nghệ hiện đại như hashing để kiểm soát, theo dõi và cảnh báo khi có thay đổi bất thường.

3. Các công việc đã thực hiện:

| TT | NGÀY | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ VÀ SẢN PHÂM (Nếu có) | ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/05/25 – 22/05/25 | Tự tìm và đọc các tài liệu về đề tài nghiên cứu, vạch ra hướng nghiên cứu làm thế nào để gắn chữ ký vào ảnh/ video. | Đã lập sơ bộ hướng nghiên cứu |  |
| 2 | 26/05/25 – 29/05/25 | Tìm hiểu các cách gắn chữ ký số vào ảnh / video (watermarking, hash) và tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình cần thiết (python, HTML,..). | Gắn được chữ ký ảnh thành công nhưng mà hiện chưa thực hiện việc chữ ký của url video. |  |
| 3 | 02/06/25 – 05/06/25 | Thực hành bước đầu viết chương cần và nhúng thông tin chữ ký vào url ảnh (bằng Python hoặc công cụ hỗ trợ). | Demo ảnh đã gắn thông tin chữ ký |  |
| 4 | 09/06/25 – 12/06/25 | Thiết kế và xây dựng giao diện HTML đơn giản cho web ứng dụng. | Giao diện HTML khởi tạo ban đầu. |  |
| 5 | 16/06/25 – 19/06/25 | Tiếp tục nghiên cứu cách phát triển URL ảnh, liên kết thông tin chữ ký URL. | Đã phân tích được cách gắn dữ liệu chữ ký trong URL ảnh |  |
| 6 | 23/06/25 – 26/06/25 | Bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm với URL video. | Khởi tạo cơ sở xử lý URL video, bước đầu xác định cách hash nội dung video |  |
| 7 | 30/06/25 – 03/07/25 | Tiếp tục phát triển tính năng xử lý URL video và kiểm tra tính toàn vẹn nội dung. | Đã có bản thử nghiệm cơ bản kiểm tra thay đổi nội dung video qua hash |  |
| 8 | 07/07/25 – 10/07/25 | Nghiên cứu cải tiến giao diện HTML. | Giao diện có thể tải ảnh và kiểm tra |  |
| 9 | 14/07/25 – 17/07/25 | Tập trung phát triển tính năng nâng cao, cải thiện hệ thống cảnh báo thay đổi và giao diện người dùng. | Hệ thống sẽ gửi email cảnh báo khi phát hiện khác biệt |  |
| 10 | 21/07/25 – 24/07/25 | Hoàn thiện các tính năng còn thiếu, kiểm thử hệ thống trên trình duyệt. | Hoàn thiện phiên bản HTML demo cho hệ thống web ảnh/video |  |

4. Kết luận:

Từ việc tìm hiểu lý thuyết đến xây dựng demo thực tế, nhóm đã:

- Thành công trong việc gắn chữ ký số (thông qua hash) vào ảnh và phát hiện thay đổi nội.

- Nghiên cứu và bước đầu áp dụng kỹ thuật tương tự cho URL video, hướng đến kiểm tra tính toàn vẹn nội dung video.

- Thiết kế và xây dựng giao diện web HTML, cho phép người dùng tải ảnh/video lên, hiển thị trạng thái chữ ký, kiểm tra và cảnh báo khi có thay đổi.